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长春市九台区人民医院

院内医保智能审核系统采购项目市场调研会公告

调研项目编号：JTQRMYYXXK20260003

调研项目名称：院内医保智能审核系统采购项目

调研项目：长春市九台区人民医院依据长春市医保【3101、3103】事前事中监管相关文件要求，以及医院对医保事前事中监管工作需求拟对“院内医保智能审核系统”进行市场调研工作，欢迎符合本次调研需求的供应商及厂家凭借优惠的价格和优质的服务报名参与。

项目预算金额：29.8万元

调研项目内容：

1.功能点模块

	模块
	功能点

	1. 需求管理模块
	规则需求收集与分类管理

规则优先级评估与版本规划

	2. 规则配置模块
	可视化规则配置界面

规则版本管理

沙箱环境测试

	3. 数据采集模块
	HIS系统接口开发（医嘱、费用明细）

数据清洗逻辑设计

定时任务

	4. 审核引擎模块
	核心规则开发（重复收费、项目数量校验）

扩展规则接口设计

异常处理机制

	门诊审核模块
	事前开方预警规则开发

事中收费控制开发

事后稽核与闭环管理

	住院审核模块
	医嘱预警、预结检测、结算控制

违规反馈、审核流程、整改闭环

住院事后分析与追溯管理

	自查自纠模块
	多维度自查筛查

全院 / 科室 / 医生违规次数、违规金额、整改完成率

高频违规类型、高发科室、高发项目分析

趋势分析：同比 / 环比、下降率、合规率提升

	8. 结果处理模块
	医保端结果表对接

科室日报生成

多维度统计报表

	9. 系统集成与测试
	与HIS/医保端联调

压力测试

异常日志记录与告警

	10. 部署与培训
	系统部署与服务器配置

数据接口
医保科操作培训

科室数据推送培训

	项目维保
	免费维保期限三年


2.功能点详细说明
需求管理模块

（1）规则需求收集与分类管理

需支持医保科牵头梳理高频违规场景（如重复收费、超限项目），输出《规则需求清单》。

需支持按业务类型划分规则类别（如收费类、临床类、政策类）。

（2）规则优先级评估与版本规划

需支持与医保科、信息科协商规则开发优先级，制定版本迭代计划（如每月更新一次规则库）。

规则配置模块

可视化规则配置界面

需支持提供字段选择器、逻辑编辑器（支持AND/OR/NOT组合条件），医保科人员可自主配置规则。

规则版本管理

需支持记录规则修改历史，以备后续查验。

沙箱环境测试

需支持可手工模拟数据验证规则准确性，避免误判。

数据采集模块

HIS系统接口开发

需支持接入医嘱、费用明细、患者信息等核心数据，确保每日数据同步。

数据清洗逻辑设计

需支持自动校验数据格式（如编码映射、字段补全），处理异常值。

定时任务

需支持每日凌晨执行数据采集任务，支持按日期、科室、患者ID等维度筛选。

审核引擎模块

核心规则开发

重复收费校验：需支持基于患者病人住院ID+收费项目代码逻辑重复检测，标记当日重复收费记录。

项目数量校验：需支持单次医嘱项目数量超过设定阈值自动记录提醒。

项目金额校验：需支持单次医嘱项目金额超过设定阈值自动记录提醒。

项目频次校验：需支持单次就诊项目数量不得超过设定阈值自动记录提醒。

患者基本信息：需支持医嘱项目限制性别使用、限制年龄使用自动记录提醒。

诊断匹配校验：需支持医嘱项目限制诊断使用自动记录提醒。

N 日内重复住院：需支持校验患者的住院时间间隔是否满足N日要求。

限特殊人群使用需支持：医嘱项目限制生育等使用。

扩展规则接口设计

需支持预留接口支持未来新增规则（如药品、临床合理性规则）。

异常处理机制

需支持记录规则执行异常，可查询定时任务每日执行结果。

门诊审核模块

事前开方预警规则开发

需支持实现门诊医生处方开具前智能合规校验，对违规风险进行实时提示与预警，从源头减少不合理处方与违规收费。

需支持依据医保审核规则等，对药品、诊疗项目等进行前置规则校验。

需支持对重复用药、超剂量、超疗程、超适应症、限性别、限年龄、限科室、限诊断等内容进行实时预警。

需支持提供预警提示、警告、强拦截多级控制策略，支持医生查看违规依据。

需支持支持处方修改、重新校验，实现开方即审核、违规早干预，降低事后拒付风险。

需支持记录预警日志、处方修改痕迹，形成可追溯的事前干预数据。

事中收费控制开发

需支持在门诊收费结算环节实现实时收费校验与控制，确保收费项目合法、合规、合理。

需支持对收费项目进行重复收费、超频次、超数量、超金额、超限价实时校验。

校验患者年龄、性别、参保类型与收费项目适配性，拦截不符合人群使用的项目。

需支持校验收费项目与诊断等的匹配性，对限诊断使用项目进行事中控制。

需支持对违规收费项目提供提示、禁止结算、强制删除等控制方式，实现不通过规则则无法结算的事中闭环。

事后稽核与闭环管理

需支持对门诊已结算处方与费用开展全量事后稽核，建立发现、反馈、审核、整改、统计的完整闭环。

需支持基于规则引擎对门诊历史结算数据每日自动批量稽核，生成违规信息报表。

需支持按日期、科室、医生、患者、项目类型、违规类型等多维度查询筛选。

需支持提供详情展示：处方信息、患者信息、收费明细、规则依据、违规内容、涉及金额。

需支持科室 / 医生在线反馈说明等。

需支持医保管理部门线上审核，进行确认违规、驳回申诉、予以放行等处理。

需支持对确认违规项目形成整改任务，跟踪整改状态、时限，实现整改销号闭环。

需支持生成门诊稽核违规统计、整改完成率、高发问题分析等报表，为持续优化提供数据支撑。

住院审核模块

医嘱预警、预结检测、结算控制

医嘱开立智能预警：

需支持住院医嘱开具时实时进行合规校验，包括重复医嘱、超频次、超天数、超剂量预警。

对限诊断、限适应症、限年龄、限性别、限科室使用的项目进行强制校验与提示。

需支持多级预警：提示、警告、强制拦截，展示规则依据。

需支持记录医嘱预警日志、修改痕迹，全程可追溯。

需支持出院前自动开展全疗程费用预结算校验，批量扫描所有医嘱与收费项目。

住院费用预结检测：

需支持检测重复收费、超频次、超数量、超金额、超限价、超范围等违规。

需支持校验患者年龄、性别、诊断与收费项目的匹配性。

需支持识别 N 日内重复住院、异常出入院、违规转科、分解住院等风险。

需支持生成预结算违规清单，支持科室提前整改，避免结算拒付。

结算环节事中控制：

需支持对违规项目支持提示、拦截、不予结算等刚性控制。

需支持实时返回违规原因、违规项目、涉及金额、规则依据。

需支持未完成整改或未排除疑点的，不允许进入最终结算流程。

违规反馈、审核流程、整改闭环

违规疑点自动反馈：
需支持系统每日自动筛查住院已结算、已归档数据，生成疑似违规信息。

需支持按病区、科室、医生、患者自动推送。

需支持展示疑点详情：医嘱内容、收费项目、金额、规则编码、违规类型。

标准化审核流程：
需支持医生 / 科室在线查看、反馈、申诉等。

需支持医保管理部门线上审核：确认违规、同意申诉、驳回重核、予以放行。

需支持全流程留痕：审核人、审核时间、审核意见、处理结果可查可溯。

整改闭环管理：
需支持对确认违规事项自动生成整改报表。

需支持整改状态管理：待整改、已整改。

需支持整改完成后复核通过方可闭环，形成完整处置链条。
自查自纠模块

（1）多维度自查筛选

系统提供多维度、多角度的自查筛查功能，支持按全院、科室、医生等不同维度对违规数据进行查询。支持在数据源范围内进行按条件筛选违规数据：

时间维度：支持按时间段进行筛查，灵活适应不同周期的自查需求；

组织维度：支持按开单科室、开单医生等进行查询；

违规类型维度：支持按违规类别（如重复收费、分解收费、超限收费等）进行统计；

（2）全院 / 科室 / 医生违规次数、违规金额统计

系统支持对全院、各科室及各医生的自查违规情况进行统计汇总，统计指标涵盖违规次数、违规金额等。

（3）高频违规类型、高发科室、高发项目分析

系统通过对自查违规数据的统计分析，展示高频违规类型、高发科室及高发项目TOP排行榜（默认展示TOP 5/TOP10），辅助管理人员制定针对性的专项方案，实现从“被动应对”到“主动预防”的管控模式转变。

结果处理模块

医保端结果表对接

需支持每日凌晨将审核结果写入医保端预设结果表，供临床科室调用。为了数据统计方便，将统计数据结果与医保端智能审核数据存储在同一套业务库中。

科室日报生成

需支持生成报表，标注违规类型与违反规则，可通过报表进行查询。

多维度统计报表

需支持按科室、医生、时间段生成违规统计数据。

系统集成与测试

与HIS/医保端联调

需支持确保数据接口稳定性，验证医保端结果表写入准确性。

压力测试

需支持模拟在院患者数据筛查，优化查询语句与索引设计。

异常日志记录与告警

需支持记录规则执行失败日志，可通过系统进行查证。

部署与培训

系统部署与服务器配置

需支持部署开发环境与生产环境，配置数据库、中间件。

（2）数据接口

在院方有需要的情况下未来配合与医院所有具备接口条件的业务系统对接。
（3）医保科操作培训

需支持开展规则配置、日报查看等操作培训，提供操作手册。

（4）科室数据推送培训

需支持指导科室查询审核详情，优化数据接收流程。

11.项目维保

（1）免费维保期限三年

报名有关要求：

1.报名时间、地点及方式：

报名时间：2026年6月25日—2026年6月29日，每天8:00-16:00，法定节假日除外，采取现场报名或电子邮箱报名的方式（邮箱报名需要电话告知），逾期不予接收任何报名信息。

地  点：长春市九台区人民医院信息科
联系人：张朋亮 19975878887

邮  箱：1002093780@qq.com
调研会召开时间另行通知。

报名所需材料：

法人授权委托书：供应商法定代表人及委托代理人签字和加盖公章的授权书原件。
供应商《营业执照》电子版（副本），如厂家报名可不提供。

厂家对代理商的授权电子版（如有），如厂家报名可不提供。
供应商参与此次项目活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

和所需服务一致的近三年的业绩等证明材料原件或复印件（证明材料为供货合同或中标通知书或有效销售发票）。注：业绩证明材料涉及省内三级以上医院的优先考虑。
报名表盖公司公章。（报名表在附件1）
六、调研会有关要求

1.供应商必须邀请厂家技术人员或掌握具体技术问题的工作人员共同参加产品调研会，便于解答现场专家提问。

2.请遵守会场秩序，进入产品调研会场后将手机调成静音或振动。

  

长春市九台区人民医院

2026年6月24日

附件1：
	项目报名表

	报名日期
	年    月    日

	调研项目名称
	长春市九台区人民医院院内医保智能审核系统采购项目

	调研项目编号
	JTQRMYYXXK20260003

	供应商名称（公章）
	（填写完整的单位全称，必须与响应文件上的供应商一致）

	地址
	

	拟投生成厂商
	（如有）

	授权代表
	（填写联系人姓名）请填写一个固定联系人，变更请来函告知。

	授权代表手机
	（填写联系人手机）

	授权代表座机
	

	授权代表电子邮箱/QQ
	（填写联系人邮箱）
有关文件我们会邮件发至您邮箱，请收到后注意回执。

	备注
	


